ZMLUVA  O  DIELO   č.  3 /2014/ZŠ

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.213/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ		:  Obec Vysoká pri Morave, Obecný úrad

:  Hlavná 196

:  900 66 Vysoká pri Morave

IČO				:  00305197

DIČ				:

Bankové spojenie		: PRIMA banka Slovensko a.s.

Číslo účtu			:  328623002/5600

Štatutárny zástupca		:  p. Dušan Dvoran – starosta

Za veci technické               :  Dušan Dvoran

Zápis do denníka               :  Dvoran Dušan, Benca Pavol,

1.2  Zhotoviteľ		:  JOLUS s.r.o.

Sídlo            			:  Unín č.47

Označenie registra		:

IČO				:  44673728

DIČ				:

IČ DPH			:  SK 2022810592

Bank. spojenie  		:  ČSOB a.s.

Číslo účtu			:  4016342089/7500

Štatutárný zástupca		:  Ľubica Jurkovičová

2. Predmet a podmienky dodávky

2.1  Predmet plnenia zmluvy o dielo je akcia                                                                             „Výmena okien  na budove Základnej  školy v obci Vysoká pri Morave Hlavná 37.“

v rozsahu :

Cenovej ponuky č.022014DO zo dňa 13.5.2014

2.2  Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je

nevyhnutná na splnenie predmetu ZoD a bude vecne dohodnutá osobitne

v priebehu prípravných činností a uskutočňovania stavby.

2.3  Dielo bude odovzdané objednávateľovi v termíne dohodnutom v tejto zmluve.

3. Lehoty plnenia záväzkov zmluvy o dielo

3.1  Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných termínoch:

výroba okien :            30.6.2014

zahájenie prác:            1.7.2014

ukončenie prác:         21.7.2014

4. Cena za dielo

4.1  Cena za dielo v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou

zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v súlade s Výmerom

Ministerstva financií SR č. R-3/1996 zo 17. júla 1996 – Príloha č.2, časť B, od. 1

4.2  Celková cena za dielo vrátane DPH je:

8.974,80 €

5. Fakturácia a platobné podmienky

5.1   Fakturácia je podmienená odovzdaním diela objednávateľovi.

5.2   Podkladom pre faktúru je zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

5.3   Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo riadne prevziať a zaplatiť zaň cenu

nasledovne:

50%  po dodaní okien do 5 dní

50%  po ukončení a odovzdaní diela do 5 dní

5.4    Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004

Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.5    Lehota splatnosti záverečnej faktúry je 5 kalendárnych dní

od ich doručenia objednávateľovi.

5.6   V prípade, že zo strany objednávateľa dôjde k jednostrannému odstúpeniu od

zmluvy z dôvodov na jeho strane, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi

práce rozpracované ku dňu odstúpenia od zmluvy vo výške percentuálneho

podielu rozpracovania a  zhotovovania diela. Následne odovzdá zhotoviteľ

objednávateľovi za úhradu doklady obsahujúce údaje o rozpracovanosti zákazky.

6. Spolupôsobenie objednávateľa

6.1   Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je

nevyhnutná na splnenie predmetu ZoD a bude vecne dohodnutá osobitne

v priebehu vykonávania prác počas realizácie stavby.

6.2  Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pre vykonanie predmetu zmluvy zdroj

elektrickej energie a nutné skladové priestory bez úhrady.

6.3  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi na uskutočnenie diela montážne praco-

visko v súlade s harmonogramom prác zbavené práv tretích osôb.

6.4  Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o podstatných skutočnostiach

ovplyvňujúcich vykonanie diela, poskytne v potrebnom čase zhotoviteľovi

potrebné podklady, doklady tak, aby priebeh činnosti zhotoviteľa nebol narušený

alebo zmarený.

6.5  Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela po odovzdaní a prebraní

diela.

7. Spolupôsobenie zhotoviteľa

7.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú

zodpovednosť.

Pred podpísaním zmluvy si skontroluje miesto plnenia diela a potvrdí správnosť

údajov uvedených vo výzve./ rozmery a technické parametre/

7.2  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet ZoD je zhotovený podľa dohody a podľa

podmienok dohodnutých v ZoD a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto    zmluve      počas  záručnej doby.

7.3   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré jeho zavinením dielo má v čase

odovzdávania diela objednávateľovi.

7.4  Za vady vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi zodpovedá zhotoviteľ iba

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce podľa technologického predpisu

výrobcu.

7.6  Zhotoviteľ bude viesť stavebný (montážny) denník odo dňa začatia až po

ukončenie prác a vypratania svojej časti zariadenia staveniska na stavbe.

7.7 Zhotoviteľ zabezpečí podľa osobitnej dohody s objednávateľom prípravu na

odovzdávajúce a preberacie konanie diela podľa vyhlášky č. 392/1998 Z.z..

7.8 Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou

s osobitným dôrazom na kvalitu diela.

7.9 Zhotoviteľ si zabezpečuje na montážnom pracovisku potrebné, pomocné     prepravné    prostriedky, zdvíhacie zariadenia a pod. na svoje náklady.

7.10  Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.

7.11 Zhotoviteľ sa podieľa na zabezpečovaní požiarnej bezpečnosti stavby

a zabezpečuje ju na svojom montážnom pracovisku na svoje náklady.

7.12 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí poriadok a čistotu na pracovisku, zber

a odstraňovanie odpadu z činnosti svojej a svojich zamestnancov.

7.13 Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným vykonaním odovzdávajúceho a preberacieho

konania. Kvalitu diela a výkonové parametre diela vrátane potvrdenia, že dielo je spôsobilé prevádzky.

7.14  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady o dodaných materiáloch , ktoré

podliehajú procesu preukazovania zhody v rámci dokumentácie o kvalite diela

ako doklady na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania diela.

7.15 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi všetky prípadné škody, ktoré vznikli pri plnení

predmetu diela.

8. Prevzatie staveniska a odovzdanie diela

8.1  Zhotoviteľ vyzve písomnou formou objednávateľa na zahájenie preberacieho

konania po vykonaní predmetu plnenia zmluvy.

8.2  Podmienkou na zahájenie preberacieho konania je úspešné vykonanie všetkých

montážnych prác.

8.3  Zhotoviteľ odovzdá pri zahájení preberacieho konania objednávateľovi

nasledovné doklady:

- návod na obsluhu a údržbu zariadení v slovenskom jazyku

- zápis o ukončení prác - záručný list dodaného zariadenia

- atesty a certifikáty platné na území SR

- kópie stavebných denníkov.

8.4   Podmienkou úspešného ukončenia preberacieho konania je dosiahnutie

dohodnutých parametrov. Súčasťou preberacieho protokolu bude zoznam

odovzdaných dokladov.

8.5  Pokiaľ má dielo vady a nedorobky zhotoviteľ dielo neodovzdá a objednávateľ od

neho dielo nepreberie.

8.6   Dielo je vo vlastníctve zhotoviteľa  do podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí

diela.

9. Záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1  Zhotoviteľ poskytuje záruku na zhotovené dielo 36 mesiacov odo dňa

ukončeného preberacieho konania bez vád a nedorobkov.

9.2  Objednávateľ je povinný oznámiť vady diela zhotoviteľovi po tom, čo boli zistené,

najneskôr však do konca záručnej lehoty.

9.3  Pre prípad vady diela zavinenej zhotoviteľom má objednávateľ právo požadovať

od zhotoviteľa a zhotoviteľ má povinnosť vykonať bezplatne odstránenie

oprávnenej reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje oprávnene reklamované

vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu v osobitne dohodnutej lehote.

9.4  Ak objednávateľ neuplatní právo reklamácie na odstránenie vád a nedorobkov

diela  v zmysle horeuvedených ustanovení tejto ZoD, zaniká jeho právo z vád

diela.

9.5  Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamovanú vadu predmetu plnenia zmluvy

uplatní bezodkladne po zistení vady písomnou formou.

9.6  Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo

požadovať a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady na svoje

náklady vo vzájomne dohodnutých termínoch.

9.7  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli na diele odstraňované vady,

ktoré bránili jeho riadnemu užívaniu.

9.8  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstránenia požadovanej reklamácie

uplatnenej objednávateľom predloží zápis o odstránení reklamovanej vady.

Tento zápis bude potvrdený súhlasným podpisom užívateľa uvedeného

zariadenia.

10. Porušenie zmluvných povinností a ich pokuty

10.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonané práce

a dodávky zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05%

z fakturovanej ceny vrátane  DPH za každý deň omeškania úhrady.

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom

termíne uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z príslušnej ceny

diela za každý deň omeškania, najviac však celkom 5 % z ceny diela.

11. Ostatné ustanovenia

11.1 Postup zhotovovania zákazky budú obe zmluvné strany kontrolovať a vzniknuté

problémy riešiť .

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právnymi predpismi stanovené oprávnenia na

vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto ZoD.

11.3 Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretím stranám obchodné

a technické informácie zverené im druhou stranou ani ich nepoužijú pre iné

účely bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác z dôvodov u jednej zmluvnej strany

má druhá strana oprávnenie požadovať úhradu skutočne nabehnutých

nákladov.

11.5 Pokiaľ do plnenia tejto ZoD vstúpi vyššia moc, rozumejú sa ňou situácie, ktoré

nie sú závislé na vôli zmluvných strán a nemôžu byť nimi ani ovplyvnené, ako

sú napr. živelné pohromy, a pod. a plnenie tejto ZoD sa z uvedených dôvodov

stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa chce odvolať na vplyv vyššej moci,

požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy čo do predmetu zmluvy, ceny

a lehôt plnenia ZoD. Pokiaľ sa strany nedohodnú, pričom účinky tohto

odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej

strane. V prípade ďalšieho trvania rozporu možno o rozhodnutie požiadať súd.

11.6  Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu

zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb, ako i škodám na majetku.

11.7  Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo

k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog,

zamedzenie nevhodného správania a pod.)

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva je uzavretá okamihom podpisu tohto návrhu objednávateľom aj

zhotoviteľom.

12.2 Meniť a doplňovať túto ZoD je možné len formou písomných dodatkov riadne

potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jej texte v celom

rozsahu. Zmluvné strany sa zaväzujú k návrhom dodatkov k ZoD vyjadriť

písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu druhej zmluvnej strane. Po túto

istú dobu je návrhom dodatku viazaná strana, ktorá ho podala.

12.3 V prípade sporov sa hociktorá zmluvná strana môže obrátiť so žiadosťou na

súd, aby  rozhodol o jej návrhu.

12.4 Na vzťahy osobitne neupravené touto ZoD sa vzťahujú ustanovenia

Obchodného zákonníka.

12.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá

zmluvná strana obdrží po dvoch exemplároch.

Vysoká pri Morave, dňa 3.6..2014       		Vysoká pri Morave, dňa 3.6.2014

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:

p. Dušan Dvoran 				   	        Ľubica Jurkovičová

starosta						konateľ

Cenová ponuka č.:   022014DO                 dňa  :13.05.2014

list :1

Starosta obce

p.Dušan Dvoran

STAVBA: ZŠ výmena okien-Práce nad rámec zmluvy

Vysoká pri Morave

Vážení páni a dámy,

ďakujeme Vám za Váš záujem a zasielame Vám cenovú ponuku na

výplne stavebných otvorov

- 6 vkomorový plastový profil GEALAN

- celoobvodové kovanie s mikroventiláciou

- izolačné dvojsklo  4-16-4 (štandardne U=1,0)

- farba: biela

- dvojradove  tesnenie  na báze EPDM

- okná sú štandardne dodávané s kľučkou

- parapety:

- vonkajšie: z hliníka

- vnútorné: plastové  DECEUNINCK

————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množstvo           Popis      cena/ks       celkovo

EUR            EUR

————————————————————————————————————————————————————————————————

1        8.00 ks           2-krídlové okno

okenne krídlo

Biela farba

výplň  :

4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1

4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1

chinchila číra

kovanie: pevny ram, Sklopné

rozmery :850 x1890 mm

372,00      2.976,00

2        8.0 ks           vnútorný parapet DECEUNINCK 180 mm

Rozměr870 mm            18,80        150,40

vnút. par. DECEUNINCK 180 mm

montáž vnútorných parapetov

Ponuka  022014DO    z  13.05.2014  list č.:2

————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množstvo      Popis            cena/ks       celkovo

EUR            EUR

————————————————————————————————————————————————————————————————

3        1.00 ks           9-krídlové okno

Biela farba

výplň  :

4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1

chinchila číra

kovanie: pevny ram

rozmery :2872x8320 mm

2.155,00      2.155,00

4        2.00 ks   vnútorný parapet DECEUNINCK 305 mm

Rozměr2880 mm           120,00      240,00

5        2.00 ks   alu-parapet 240 mm bronz

Rozměr2880 mm

2.88 m     alu-parapet 240mm bronz

80,64        161,28

2.00 ks    koncovka k alu-parapetom hnedá 240                                           6,00         12,00

2.88 m     montáž vonkajších parapetov

8,64         17,28

Ponuka  022014DO    z  13.05.2014  list č.:3

———————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množstvo       Popis             cena/ks       celkovo

EUR            EUR

————————————————————————————————————————————————————————————————

6        47.9 m2           búranie muriva zo sklobetónu

vytvorenie otvoru

2 x 2880 x 8320 mm

44,00       1.107,6

7        2.00 ks           odvoz  a uskladnenie

sklobetónu na skládku

150,00         300,00

8        30.0 ks           lešenie

15,00         450,00

————————————

cena bez DPH                                      7.479,00

DPH 20%                        0 %                1.495,80

————————————

celkom k úhrade                                   8.974,80

___________

!!! Prosíme Vás o dôkladné prekontrolovanie všetkých položiek

vyhotovenej cenovej ponuky (množstvo,rozmery,počet kusov,

spôsob otvárania a príslušenstvo)

Táto cenová ponuka je platná 6 týždňov.

Všetky komponenty (okná,dvere) sú zobrazené ako pohľad z interiér

a)    Dodacia lehota do 4-8 týždňov

- podpísania objednávky

- úhrady zálohovej platby

b)    Platobné podmienky:  podľa zmluvy

c)    Záručná lehota produktov (okná,dvere) je 24 mesiacov.

záručná lehota produktov bez montáže je 24 mesiacov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na:

mobil: +421 948173619           email: trade@jolus.eu

podrobnejšie  informacie získate na stránkach:  www.jolus.eu

S pozdravom

................                      Ľubica Jurkovičová

podpis zákazníka                         Jolus s.r.o.

# Text boxes

700

1190

1890

850

1

2

2773.3

2773.3

2773.3

957.3

957.3

957.3

8320

2872

1

2

3

4

5

6

7

8

9